АДМИНИСТРАЦИЯ

НовоМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019         		                                                            № 159

ст-ца  Новоминская

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Новоминского сельского поселения

Каневского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с частью 6 статьи 14  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 69 Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 1830-Р, со статьёй 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», Уставом Новоминского сельского поселения Каневского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоминского сельского поселения Каневского района на 2020-2022 годы» (приложение).

2. Начальнику финансово-экономического отдела Ю.В. Боровик обеспечить финансирование расходов на реализацию основных направлений муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоминского сельского поселения Каневского района на 2020-2022 годы».

3. Общему отделу администрации Новоминского сельского поселения (Власенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Новоминского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новоминского сельского поселения Я.Я.Коркишко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоминского сельского

поселения Каневского района                                                         А.В. Плахутин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Новоминского сельского  поселения Каневского района

от 24.12.2019 № 159

Муниципальная  программа

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

## Новоминского сельского поселения

## Каневского района на 2020-2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

## Новоминского сельского поселения

## Каневского района на 2020-2022 годы»

Наименование программы: 	Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоминского сельского поселения Каневского района на 2020-2022 годы»

# Основания для разработки

# Программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»; постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года

№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; приказ Минэкономразвития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Разработчик Программы: 	Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района

Исполнитель программы: 	Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района

Цель  и задачи программы      Эффективное использование энергетических ресурсов, предоставление населению Новоминского сельского поселения Каневского района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности сельского поселения за счёт развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;

Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

Проведение энергетических обследований;

Повышение уровня компетентности работников администрации Новоминского сельского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

Запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Срок реализации программы: 	2020-2022 годы

Объем и источники 			Общий объем финансовых средств- 1200, 00

финансирования Программы: 	тысяч рублей, из них средства:

– местный бюджет

2020 год- 400,00 тысяч рублей

2021 год - 400,00 тысяч рублей

2022 год – 400,00 тысяч рублей

Координатор Программы: 	Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района

Ожидаемые результаты 	Повышение энергетической эффективности

реализации Программы и 	экономики сельского поселения;

показатели эффективности:	снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальный бюджет, доходы населения; обеспечение полного учёта и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь; наличие в органах местного самоуправления энергетических обследований муниципальных учреждений; полный переход на приборный учёт при расчётах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности

Контроль за ходом реализации	Контроль за ходом реализации Программы

Программных мероприятий:	осуществляется заместителем главы муниципального образования Новоминское

сельское поселение Каневского района Я.Я. Коркишко

- Содержание проблемы и необходимость её решения

программно-целевым методом

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Новоминского сельского поселения Каневского района, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, опережающий уровень инфляции приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Новоминского сельского поселения Каневского района и актуальность проведения целенаправленной единой политики энергосбережения.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- эффективное использование энергетических ресурсов, предоставление населению Новоминского сельского поселения Каневского района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Новоминского сельского поселения Каневского района;

- формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности сельского поселения за счёт развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоёмкости экономики Новоминского сельского поселения.

Задачами Программы являются:

- запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- снижение нагрузки по оплате услуг энергосбережения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики сельского поселения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям через проведение капитальных ремонтов и модернизацию муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий), с учётом результатов энергоаудита;

- учитывание показателя энергоэффективности серийно-производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд.

- Срок реализации Программы

- Срок реализации Программы – 2020-2022 годы

- Финансовое обеспечение программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 1200,00 тысяч рублей, из них средства:

Мероприятия программы:

Таблица 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  | Исполнители (в установленном порядке) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2020 г. |  | - | - |  | - |  |  | - | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация сельского поселения |  |
| 1.2. |  | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп для муниципальных нужд | 2020-2022 г.г. |  | - | - |  | - |  |  | - | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация сельского поселения |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению |  | 2020-2022 г. г. | - |  |  | - |  | - | - |  |  | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация сельского поселения |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению |  | 2020-2022г.г. | - |  |  | - |  | - | - |  |  | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация сельского поселения |

| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2020 г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2020-2022 г.г | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация сельского поселения |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2020-2022 г.г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация сельского поселения |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок выпол-нения |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  |  | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная замена светильников с дуговыми, ртутными лампами высокого давления на светодиодные лампы, текущий ремонт уличного освещения | 2020-2022 гг. |  | 1200,00 |  | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  | бюджет сельского поселения |  | - |
| Всего |  | - |  | 1200,00 |  | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  | бюджет сельского поселения = 1200,00 тысяч рублей | - |  |

5. Ожидаемый социально-экономический эффект реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в муниципальных учреждениях энергетических паспортов - 100 процентов;

- наличия в муниципальных учреждениях установленных обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

- сокращения удельных показателей энергопотребления учреждений и организаций на территории муниципального образования;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Заместитель главы Новоминского

сельского поселения Каневского района                                                                                                             Я.Я. Коркишко