АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020                                                                                    № 35

ст-ца Новоминская

# О внесении изменений в постановление администрации Новоминского сельского поселения Каневского района № 97 от 20.10.2017 года «Об утверждении муниципальной программы Новоминского сельского поселения Каневского района « Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы» ( в редакции № 94 от 12.10.2018года,  № 128 от 13.12.2018года, № 18 от 11.02.2019 года, № 45 от 20.05.2019года, №131 от 18.11.2019 года)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоминского сельского поселения Каневского района от 27.09. 2017 года № 90 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоминского сельского поселения Каневского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Новоминского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Новоминского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района  в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новоминского сельского поселения Каневского района Я.Я.Коркишко

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Новоминского сельского поселения Каневского района | А.В.Плахутин |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Новоминского сельского

поселения Каневского района

от 11.03.2020  №  35

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Новоминского сельского

поселения Каневского района

от 20.10.2017  №  97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новоминского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы Новоминского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

| Координатор муниципальной программы | Финансово-экономический отдел администрации Новоминского сельского поселения |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение устойчивого территориального развития Новоминского сельского поселения посредством совершенствования транспортной инфраструктуры; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новоминского сельского поселения Каневского района и создание условий для комфортного проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | разработка на местном уровне нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы; организация разработки документов территориального планирования Новоминского сельского поселения во взаимосвязи с документацией федерального и муниципального уровней, выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Дорожное хозяйство: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения Новоминского сельского поселения Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков Содержание автомобильных дорог |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 72001,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 20933,7 тыс. рублей 2019 год – 27951,4 тыс. рублей 2020 год – 23116,1 тыс. рублей источник финансирования – средства бюджета Новоминского сельского поселения. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы Новоминского сельского поселения Каневского района |

# 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Новоминского сельского поселения

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной  программы.

Дорожное хозяйство

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный – автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 56% общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение грузо - пассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципального образования и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития муниципалитетов и порой требует оказания финансовой помощи из средств бюджетов других уровней.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы

# реализации муниципальной программы

Цели муниципальной  программы:

обеспечение устойчивого территориального развития Новоминского сельского поселения  посредством совершенствования его транспортной инфраструктуры;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния в интересах пользователей автомобильными дорогами. Повышение использования автомобильных дорог. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Задачи муниципальной программы:

разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

повышение эффективности использования объектов безопасности дорожного движения и содержание их в исправном техническом состоянии для предотвращения взрослого и детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышение мобильности населения.

Срок реализации программы -2018-2020 годы.

Этапы не предусмотрены.

Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной программы, приведены в таблице № 1

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

Таблица №1

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Единица измерения |  | Статус | Значение в плановом периоде по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| # Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Основное мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоминского сельского поселения Каневского района » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км |  | 3 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| # 2. Основное мероприятие №2«Повышение безопасности дорожного движения в Новоминском сельском поселении Каневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2.1 |  | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения Новоминского сельского поселения | проценты |  | 3 |  | 8,3 |  | 8,0 | 7,5 |
| 2.2 |  | Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков | ед. |  | 3 |  | 50 |  | 50 | 50 |
| 2.3 |  | Содержание автомобильных дорог | км |  | 3 |  | 94,6 |  | 94,6 | 94,6 |

# Реализация мероприятий подпрограммы позволит содержать в удовлетворительном состоянии дороги местного значения Новоминского сельского поселения, повысить безопасность дорожного движения на территории сельского поселения посредством выполнения ряда мероприятий: установки новых дорожных знаков, грейдирования дорог, нанесения дорожной разметки, отсыпки дорог с твердым покрытием ГПС, щебнем. Перечень основных мероприятий муниципальной программы по основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены ниже в таблице № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы                                                                 Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | Сумма в год, тыс.руб. |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | # Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоминского сельского поселения Каневского района » | всего | 40549,8 | 8498,3 | 16475,7 | 15575,8 | Повышение качества дорог | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 4714,1 | 424,9 | 894,9 | 3394,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 35835,7 | 8073,4 | 15580,8 | 12181,5 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | всего | 524,9 | 0,0 | 74,9 | 450,0 | Повышение качества дорог | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 524,9 | 0,0 | 74,9 | 450,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Ремонт улиц: ул.Хлеборобная, ул.Черноморская, ул.Кубанская, переулок Котовского | всего | 40024,9 | 8498,3 | 16400,8 | 15125,8 | Повышение качества дорог | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 4189,2 | 424,9 | 820,0 | 2944,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 35835,7 | 8073,4 | 15580,8 | 12181,5 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2 # «Повышение безопасности дорожного движения в Новоминском сельском поселении Каневского района» | всего | 31451,4 | 12435,4 | 11475,7 | 7540,3 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 31451,4 | 12435,4 | 11475,7 | 7540,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог местного значения :грейдирование дорог, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосливных каналов и очистка обочин от мусора. Спиливание и обрезка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чиска знаков, отсыпка пескосолянной смесью. Проведение работ по покосу травы, борьба с сорняками вдоль дорог, проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки по улицам в ст. Новоминской, уборка и содержание остановок | всего | 19750,2 | 8535,0 | 7575,3 | 3639,9 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 19750,2 | 8535,0 | 7575,3 | 3639,9 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Приобретение дорожных знаков | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Закупка дорожной краски, ГПС, щебня, отсева, песка, концентрата миниральный-Галит, трубы металлической оцинкованной | всего | 3751,2 | 1250,4 | 1250,4 | 1250,4 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 3751,2 | 1250,4 | 1250,4 | 1250,4 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Содержание и обслуживание линий электроосвещения дорог включая плату за расход энергии на освещение | всего | 7800,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 7800,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | всего | 72001,2 | 20933,7 | 27951,4 | 23116,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 36165,5 | 12860,3 | 12370,6 | 10934,6 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 35835,7 | 8073,4 | 15580,8 | 12181,5 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет местного и краевого бюджета Новоминского сельского поселения Каневского района согласно  таблицы № 3

Таблица №3

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования ( | 2018 год | 2019 год( | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоминского сельского поселения Каневского района » | 40549,8 | 8498,3 | 16475,7 | 15575,8 |
| Основное мероприятие №2 # «Повышение безопасности дорожного движения в Новоминском сельском поселении Каневского района» | 31451,4 | 12435,4 | 11475,7 | 7540,3 |
| ВСЕГО: | 72001,2 | 20933,7 | 27951,4 | 23116,1 |

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по изменению поставленных задач.

# 5. Методика  оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоминского сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением администрации Новоминского сельского поселения Каневского района от 29 сентября 2017 года № 94.

# 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы –финансово-экономический отдел администрации Новоминского сельского поселения Каневского района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы), а также субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, включенных в ведомственные  программы (подпрограммы);

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в государственные программы (подпрограммы);

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в ведомственные программы (подпрограммы);

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в ведомственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в ведомственные программы (подпрограммы);

проводит оценку эффективности муниципальной  программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

| Заместитель главы Новоминского сельского поселения | Я.Я.Коркишко |
| --- | --- |