| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Каневской район ________________ А.М.Девятых «___» декабря 2012 г. |  | УТВЕРЖДЕН решением КЧС и ПБ Новоминского сельского поселения от 15 марта 2013 г. № 1 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории

Новоминского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 этап (планирование мероприятий): Откорректировать планирующие документы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой обстановки, в том числе, по результатам учений, тренировок с органами управления и силами муниципального звена ТП РСЧС | до 20 марта | Казаков А.Л. |  |
| 2. | Спланировать (уточнить) эвакуационные мероприятия | до 20 марта | Козак В.В. |  |
| 3. | Спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением паводковой обстановки | до 20 марта | Козак В.В. |  |
| 4. | Обеспечить готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации сил и средств (инженерной техники, плавсредств, и т.п.) | постоянно | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 5. | Обеспечить проведение систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, провести разъяснительную работу по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | до 20 марта | Казаков А.Л. |  |
| 6. | Провести работу по расчету сил и средств связи и оповещения, по организации радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зоны возможного подтопления | до 20 марта | ЛТУ Западного узла связи |  |
| 7. | Провести проверку готовности систем оповещения | до 20 марта | Казаков А.Л. |  |
| 8. | Организовать работу по анализу задействования и функционирования систем оповещения в период прохождения паводка | В период прохождения паводка | Казаков А.Л. |  |
| 9. | Спланировать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны подтопления, острыми кишечными инфекциями | до 20 марта | Хохлова О.Н. |  |
| 10. | Разработать детальные планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального подтопления | до 20 марта | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 11. | Организовать уточнение объемов и состава резервных запасов горючего и смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости | до 25 марта | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 12. | Спланировать и провести проверки готовности сил и средств муниципального звена РСЧС к выполнению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | до 20 марта | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 13. | 2 этап (проведение учений и тренировок): Участие в практической тренировке по прогнозированию возможной паводковой обстановки и обмену информацией, с учреждениями СНЛК, входящими в муниципальное звено РСЧС | 22 марта | Казаков А.Л. |  |
| 14. | 3 этап (проведение превентивных мероприятий): Произвести проверку состояния гидротехнических сооружений на предмет готовности к пропуску паводковых вод | до 20 марта | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 15. | Произвести закрепление сил и средств за проблемными участками водных объектов | до 20 марта | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 16. | Создать оперативные группы, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | до 20 марта | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 17. | 4 этап (пропуск паводковых вод): Обеспечить систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки, о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | В период прохождения паводка | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 18. | Организовать постоянную связь с населенными пунктами, попавшими в зону подтопления | В период прохождения паводка | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 19. | При осложнении паводковой обстановки: Направить в район прогнозируемой ЧС оперативную группу для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий прогнозируемой ЧС |  | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 20. | Провести мероприятия по отводу паводковых вод |  | Козак В.В. |  |
| 21. | Выполнить работы по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.) |  | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 22. | Провести мероприятия по обследованию и укреплению мостов, железных и автомобильных дорог и т.п., попадающих в зоны возможного подтопления, подготовить временные объездные пути |  | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 23. | Провести мероприятия по обследованию, укреплению и защите систем тепло-, водо -, газо -, электроснабжения и связи |  | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 24. | Провести подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных |  | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |
| 25. | Провести подготовительные мероприятия по эвакуации населения и материальных ценностей из зон подтоплений |  | Козак В.В., Казаков А.Л. |  |

Заместитель главы муниципального образования

Новоминское сельское поселение                                                                                                                     В.В.Козак